## Slide 1: Risikoanalyse und Vorgehen im Krisenfall

## Slide 2: Datenschutzverstöße
Unbefugte bekommen Zugriff auf Kundendaten
Unerlaubte Datensammlung
  Geldstrafen drohen
  Imageschaden
  App muss vom Markt genommen werden (Geschäftsprozesse kommen zum Stoppen)
Vorgehen:
  Reparatur im Nachhinein schwierig
  Präventives Vorgehen notwendig!
    Datenschutzbeauftrage:n einsetzen
    Backup der App bereithalten (ohne FaceBank-Funktion)
    Ausreichendes Testing der App auf Sicherheitslücken

## Slide 3: App ist bei Kunden nicht beliebt
FaceBank-Funktion wird nicht genutzt
  Investition in Entwicklung ist verloren
  Marktnachteil
  Geplante Kostenreduzierung und Gewinnmaximierung bleiben aus
Vorgehen:
  Attraktivität der Funktion erhöhen
    z.B. mit exklusiven Angeboten, Gamifikation
  Im Notfall Funktion entfernen, damit nicht mehr Ressourcen verloren gehen

## Slide 4: App funktioniert nicht wie geplant
App stürzt häufig ab
Gesichtserkennung ist ungenau
Andere Funktionen werden beeinträchtigt
Perfomance ist schlecht
  Unzufriedenheit der Kunden
  Imageschaden
Vorgehen
  Fehler ausbessern
  Testprozess verbessern

## Slide 5: Entwicklung verzögert sich
Zu wenig Ressourcen geplant (Entwickler / Zeit / Geld)
Unvorhersehbare Schwierigkeiten
Neue Anforderungen der Stakeholder
  Veröffentlichung der Funktion verzögert sich  Marktvorteil verringert sich
  Weitere Ressourcen werden benötigt
  Unzufriedenheit der Stakeholder
Vorgehen:
  Analyse der Hindernisse
  Arbeitsweise überdenken
  Ressourcen neu planen
  Weitere Entwickler beschaffen